Planificación del proyecto para una aplicación web para la venta de productos de segunda mano

- Resumen general

Este proyecto consistirá en crear una aplicación web donde se puedan vender productos de segunda mano

- Tecnologías

- Angular

- Spring boot

- Mysql

- Token jwt

- Aplicaciones similares

- Wallapop

- milauncios

- Casos de uso / historias de usuario / funcionalidad

- Registro de usuario

- Iniciar sesión

- Buscar anuncios por nombre

- Filtrar anuncios precio y/o lugar

- Ver detalles anuncio

- Enviar mensaje vendedor

- Añadir anuncio a favoritos

- Subir producto

- Editar producto

- Eliminar producto

- Dar opinión usuario

- Editar usuario

- Ver perfil usuario

- Modelo de dominio

- Descomposición en partes de la aplicación / componentes

- Pantalla principal

- Registro

- Identificación

- Mi perfil

- Lista anuncios

- Detalle anuncio

- Detalle usuario

- Subir anuncio

- Anuncios favoritos

- Dar opinión

- Enviar mensaje

- Metodología y plan

Vamos a aplicar scrum, priorizando las funcionalidades mas importantes. El orden de prioridad de las funcionalidades es el siguiente agrupadas por paquetes:

- Pantalla principal, registro e identificacion

- Lista anuncios, detalle anuncio, subir anuncio

- Mi perfil, detalle usuario

La parte de css de dar estilos la dejo para el final

Hago una versión con este modelo de dominio e interfaces, y después según encuentre mejoras hago cambios

Hago un esqueleto básico con el flujo de la aplicación que tenga las funcionalidades básicas.

- Control del tiempo

| dia | inicio | Fin | tarea | Tiempo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 enero | 18:40 | 20:05 | Documento de planificacion | 1h 25 min |
| 18 enero | 20:05 | 22:00 | Identificación y registro con jwt |  |
| 18 enero | 22:35 | 23:59 | Rutas entre componentes |  |
|  | 9:15 |  |  |  |

- Diagrama de estructura de la aplicacion

- Tareas

- Pantalla principal, Identificación y registro con token jwt

- Spring boot preparar api con base de datos

- Componentes y rutas

Faltante:

- Registro:

  - css presentación

  - validación formulario

- Identificación:

  - css presentación

  - validación formulario

- Lista anuncios:

  - css presentación

  - búsqueda por nombre validacion

- detalles anuncio

  - css presentación

- detalles usuario

  - css presentación

- mi perfil

  - css presentación

- subir anuncio

  - css presentación

  - validación formulario

- mensajes

  - css presentación

- mis anuncios

  - css presentacion

la opción de dar opinión la quito